Relatório de aprovação da empresa para fornecimento de materiais de construção dos 3 pilotos no âmbito do Projecto de Emergência e Reconstrução Pós-Ciclones no distrito de Búzi.

- Convocatória ao sector privado para fornecimento de materiais

Para dar início ao processo de selecção das empresas, a MAHLAHLE enviou anúncios de solicitação de manifestações de interesse às empresas, incluindo duas sessões de esclarecimento nos dias 13 e 14 de Fevereiro de 2023, no Distrito de Buzi e cidade da Beira respectivamente. (vide anexo 1 com os anúncios e lista de presenças)

- Identificação de potenciais fornecedores

A MAHLAHLE  recebeu 15 propostas, sobre as quais procedeu à análise documental cujo resultado consta da tabela no anexo 2. Foram recebidos os documentos dos seguintes concorrentes:

- Mozambique Business Zone, Lda

- Chiuta Service

- Flex Investimentos

- Nfigo Construcoes e  Servicos, Lda

- Ferrox, Lda

- Ferragem Sofala, Lda,

- Ferragem Chiveve

- Sonil Moz

- EGEC,Lda

- EDN,Lda

- Pafira Construções

- Guara-Guara Comercial

- JZM Comercial

- Salim Mohamad

- Fernando Pafira Maveneca

- Plano simplificado de procurement

Como base para o processo de selecção de fornecedores de materiais, foi submetido e aprovado o plano de procurement simplificado, como consta do anexo 3 (plano e e-mails enviados).

- Envio de pedidos de cotações aos potenciais fornecedores

Apos a análise documental do processo anterior contendo as 15 empresas, foram apuradas 6 como sendo as que reuniam todos os critérios solicitados no anúncio, para as quais foram enviados pedidos de cotações dos mapas de quantidades das três tipologias aprovadas ( casa núcleo, casa mista e pacote de reforço de cobertura ), como consta no anexo 4, a saber:

- Ferrox, Lda

- Ferragem Sofala, Lda,

- Ferragem Chiveve

- Sonil Moz

- EGEC,Lda

- EDN,Lda

A tabela 1 abaixo menciona os critérios utilizados para a triagem das empresas para as quais se enviariam os pedidos de cotações:

Tabela 1. Critérios obedecidos para a selecção dos candidatos

| Item | Critérios | Pontuação Máxima |
| --- | --- | --- |
| A | Apresentação da documentação exigidas nos termos de referência | 15 |
| B | Experiência em tarefas similares, qualificações e adequação a tarefa | 35 |
| C | Proposta tecnica e financeira-Composição e Preços aceites no mercado | 30 |
| D | Apresentação dos requesitos (Materiais) | 20 |
| Total pontuação |  | 100 |

Tendo sido efectuada a avaliação que se segue:

Tabela 2. Resumo das avaliações feitas para cada empresa no fornecimento de materiais de construção

| Nº ordem | Nome do Candidato |  |  | Pontuação por Item |  |  |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  | C | D | Total |  |  |
| 01 | Ferragem Chiveve | 15 |  | 35 | 30 | 20 | 100 | Apresentou preços reconhecidos no mercado. |  |
| 02 | Sonil Moz Lda | 15 |  | 35 | 30 | 20 | 100 | Apresentou alguns preços elevados e produtos de dificil acesso. |  |
| 03 | Ferragens Sofala | 15 |  | 35 | 30 | 20 | 100 | Apresentou preço acessiveis no mercado. |  |
| 04 | EGEC LDA | 15 |  | 35 | 20 | 10 | 80 | Apresentou preços elevados. |  |
| 05 | EDN LDA | 15 |  | 35 | 20 | 10 | 80 | Apresentou preços elavados e não da quantidade desejada. |  |
| 06 | FERROX LDA | 10 |  | 30 | 20 | 10 | 70 | Preços elevados e não consta todo o material. |  |

- Recebimento de propostas

No acto de abertura das propostas realizado no dia 23 de Março de 2023, foram apuradas 3 das 6 com base no melhor preço, de acordo com o anexo 5, nomeadamente:

- Ferragem Sofala, Lda,

- Ferragem Chiveve

- Sonil Moz

- Comparação das propostas dos potenciais fornecedores (mapas de quantidades das tipologias)

No anexo 6, contam os mapas de quantidades das três tipologias, com a indicação da empresa que forneceu o menor preço para cada item.

- Notas de adjudicação

No anexo 7 constam as notas de adjudicação enviadas a cada uma das empresas, para o fornecimento de materiais em cada uma das tipologias.

- Nomeação do júri

No anexo 8 consta a nomeação do júri para a avaliação e selecção das empresas para o fornecimento de materiais de construção das três tipologias aprovadas ( casa núcleo, casa mista e pacote de reforço de cobertura ).

Beira, aos 24 de Março de 2023

A Coordenadora da MAHLAHLE

___________________________________